|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**План перевода функциональных модулей на НП ЭТРАН**

| **Порядок внедрения** | **Дата перевода** | **Режим** | **Модуль** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.07.2020 | Документы/ | Вагонный лист |
| 2 | 06.07.2020 | Документы/Документы для ФТС/ | Счёт-фактура |
| 3 | 06.07.2020 | Документы/Документы для ФТС/ | Упаковочный лист |
| 4 | 06.07.2020 | Документы/ | Матучет бланков |
| 5 | 08.07.2020 | Документы/ | Мониторинг операций с вагонами |
| 6 | 08.07.2020 | Документы/ | Приказ для оформления испытаний при погрузке грузов |
| 7 | 08.07.2020 | Документы/ | Разрешающие телеграммы |
| 8 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Аренда |
| 9 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Аренда локомотивов |
| 10 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Договор КТО |
| 11 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Договор на ввод доверен на вагоны |
| 12 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Договор на организацию перевозок грузов по графику |
| 13 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Договоры на ремонт |
| 14 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Договоры с владельцем вагона |
| 15 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Заявление о присоединении к ОКУ |
| 16 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | ЭП |
| 17 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры | Договоры |
| 18 | 13.07.2020 | Документы/ Договоры/ | Заявления на оказание услуг |
| 19 | 20.07.2020 | НСИ / | Клиенты |
| 20 | 20.07.2020 | Отправительские маршруты/ | Маршруты |
| 21 | 20.07.2020 | Отправительские маршруты/ | НСИ |
| 22 | 20.07.2020 | НСИ | Конвенционные запрещения |
| 23 | 20.07.2020 | Документы/ | Квитанции разных сборов |
| 24 | 20.07.2020 | Документы/ | Инструкция на обслуживание ПНП |
| 25 | 20.07.2020 | Документы/ | Доверенности |
| 26 | 20.07.2020 | Документы/Предоставление вагонов/ | Протокол договорной цены |
| 27 | 20.07.2020 | Документы/Предоставление вагонов | Расчёт ставок за пользование вагонами |
| 28 | 20.07.2020 | Документы/Предоставление вагонов | Тарифная матрица |
| 29 | 27.07.2020 | НСИ/ | Биллинг. Прайс-лист |
| 30 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Акт оказанных услуг |
| 31 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Акт сверки расчетов |
| 32 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Счет на оплату штрафных санкций |
| 33 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Счет на погашение дебиторской задолженности |
| 34 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Счета на оплату |
| 35 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Счет-фактура |
| 36 | 27.07.2020 | Документы/Бухгалтерские документы | Счет на оплату |
| 37 | 03.08.2020 | Справки | Расчет маршрута |
| 38 | 03.08.2020 | Справки | Расчет платы |
| 39 | 03.08.2020 | Уведомления пользователей | Уведомления пользователей |
| 40 | 03.08.2020 | Документы/ | Заявка на вагоны для контейнеров |
| 41 | 03.08.2020 | Документы/ | Заказ КТО |
| 42 | 03.08.2020 | Информационные услуги | Детализированный отчет оказанных услуг |
| 43 | 03.08.2020 | Информационные услуги | Отчет оказанных информационных услуг |
| 44 | 10.08.2020 | Ожидание ЭП | Ожидание ЭП |
| 45 | 10.08.2020 | Отправительские маршруты/ | Заявка на маршрут |
| 46 | 10.08.2020 | Отправительские маршруты/ | Контейнерные поезда |
| 47 | 10.08.2020 | Документы/Предоставление  вагонов/ | Агентский договор |
| 48 | 10.08.2020 | Документы/Предоставление  вагонов/ | Договор предоставления вагонов |
| 49 | 10.08.2020 | Документы/Предоставление  вагонов/ | Заказ к договору |
| 50 | 10.08.2020 | Документы/Предоставление  вагонов/ | Реестр заказов |
| 51 | 10.08.2020 | Документы/Предоставление  вагонов/ | Уточненный сводный заказ |
| 52 | 17.08.2020 | Документы/ | Извещение о собственниках |
| 53 | 17.08.2020 | Документы/ | Согласие на отстой вагонов |
| 54 | 17.08.2020 | Документы/Отстой | Заявка на отстой вагонов |
| 55 | 17.08.2020 | Документы/Отстой | Акты и ведомости по договору на отстой |
| 56 | 24.08.2020 | Документы/ | Доверенности на услуги |
| 57 | 24.08.2020 | Документы/ | Доверенность на вагоны |
| 58 | 24.08.2020 | Документы/ | Декларация на товар |
| 59 | 24.08.2020 | Документы/ | Визирование партнерами |
| 60 | 31.08.2020 | Документы/ | Ведомости учета контейнеров |
| 61 | 31.08.2020 | Документы/ | Памятки приемосдатчика |
| 62 | 31.08.2020 | Документы/ | Уведомление о завершении грузовой операции |
| 63 | 31.08.2020 | Документы/ | Акты |
| 64 | 31.08.2020 | Документы/ | Акт подтверждения оплаты экспедитором |
| 65 | 07.09.2020 | Документы/ | Карточка контроля расчетов |
| 66 | 07.09.2020 | Документы/ | Заявка на размещение вагонов |
| 67 | 07.09.2020 | Документы/ | Накопительные ведомости |
| 68 | 07.09.2020 | Документы/ | Ведомости подачи-уборки |
| 69 | 14.09.2020 | Документы/ | Заявка на перевозку |
| 70 | 14.09.2020 | Документы/ | Заявка на оказание услуг |
| 71 | 14.09.2020 | Документы/ | Разрешенная задолженность |
| 72 | 21.09.2020 | Документы/ | Заявление отправителя |
| 73 | 21.09.2020 | Документы/ | Обращения по провозной плате |
| 74 | 21.09.2020 | Документы/ | Накладная |